| **N** | **Nombre Completo** | **Puesto** | **Poder** | **Interés** | **Estrategia** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Diego Albabera Fierro | Desarrollador FrontEnd | Alto | Alto | Cuidado | Diego es un stakeholder clave debido a su alto poder e interés en el proyecto. Es crucial mantener una comunicación constante con él y asegurarse de que esté al tanto de todas las decisiones importantes y cambios en el proyecto. Su conocimiento técnico y su influencia pueden impactar significativamente el progreso y la calidad del desarrollo. |
| **2** | Luis Eduardo Bahena Castillo | Gerente de Documentación | Bajo | Alto | Atención | Luis Eduardo tiene un alto interés en el proyecto, aunque su poder es limitado. Es importante involucrar activamente y proporcionarle la información que necesita para realizar su trabajo eficazmente. Mantenerlo informado y motivado garantizará que la documentación del proyecto sea precisa y completa. |
| **3** | Rodrigo Salinas Esquivel | Gerente de Producto | Alto | Bajo | Mitigar | Rodrigo posee un alto poder, pero su interés en el proyecto es bajo. Se debe mitigar su influencia negativa o su posible falta de interés asegurando que se le informe de manera concisa y efectiva solo sobre los puntos más críticos y relevantes para su rol. Esto puede ayudar a mantener su apoyo sin sobrecargarlo de información. |
| **4** | Brenda Johana Gálvez Álvarez | Líder del Proyecto | Bajo | Alto | Atención | Brenda, como líder del proyecto, aunque tiene un poder limitado, muestra un alto interés en el éxito del proyecto. Debe mantenerse involucrada y bien informada, ya que su motivación y compromiso son esenciales para la coordinación y el logro de los objetivos del proyecto. |
| **5** | Betjader Ortiz Delgado | Administrador de Base de Datos y Desarrollador BackEnd | Alto | Bajo | Mitigar | Betjader tiene un alto poder, pero su interés es bajo. Es importante gestionar su participación cuidadosamente para evitar posibles conflictos o desinterés. Se debe asegurar que esté al tanto de los aspectos críticos que puedan afectar la base de datos y su administración, sin sobrecargarlo de detalles innecesarios. |
| **6** | Susana López Ortiz | Especialista en QA | Bajo | Bajo | SIn Problema | Susana tiene un bajo poder y un bajo interés en el proyecto. Su participación puede gestionarse de manera rutinaria sin necesidad de esfuerzos adicionales. Es suficiente con mantenerla informada sobre las decisiones que afecten su área de trabajo para asegurar que esté alineada con los objetivos del proyecto. |
| **7** | Abraham Rendon Tellez Giron | Diseñadora UI/UX | Bajo | Bajo | SIn Problema | Abraham tiene un bajo poder e interés en el proyecto. Su gestión no requiere acciones especiales. Es importante garantizar que reciba la información necesaria para realizar su labor de calidad, pero no es necesario involucrarse en todas las decisiones del proyecto. |

| **Control de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 13/06/2024 | versión inicial |