
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | | | | | **Fecha: 15-Agosto-2024** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión: 1.0** | |
| **N** | **FECHA DE SOLICITUD** | **DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD** | **JUSTIFICACIÓN** | **SOLICITANTE** | **IMPACTO** | **AFECTACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN** | **URGENCIA** | **AUTORIZA** |
| 1 | 05/06/2024 | Incorporar un sistema de notificaciones por correo electrónico para los usuarios. | Mejora de la experiencia del usuario y aumento del compromiso con la plataforma. | Brenda Johana Gálvez Álvarez | Alto | Alcance, Tiempo | Incremento en el alcance del proyecto, prolongando el tiempo de desarrollo y afectando el cronograma actual. | Alto | Brenda Johana Gálvez Álvarez |
| 2 | 12/06/2024 | Cambiar el diseño del módulo de autenticación para que soporte autenticación multifactor (MFA). | Aumentar la seguridad del sistema debido a la sensibilidad de los datos manejados en la plataforma. | Betjader Ortiz Delgado | Alto | Tiempo, Costo, Calidad | Requiere tiempo adicional para el desarrollo y pruebas, y podría aumentar los costos relacionados con la seguridad. | Alto | Brenda Johana Gálvez Álvarez |
| 3 | 20/07/2024 | Optimización del código para mejorar la velocidad de carga de la aplicación. | Reducción del tiempo de carga para mejorar la usabilidad, especialmente en dispositivos móviles. | Diego Albabera Fierro | Medio | Tiempo, Calidad | Requiere tiempo adicional para refactorización y pruebas, lo que podría afectar la calidad si no se gestiona bien. | Medio | Brenda Johana Gálvez Álvarez |
| 4 | 28/07/2024 | Integrar un sistema de backup automatizado para el módulo de películas. | Asegurar la integridad de los datos y prevenir pérdidas debido a fallos del sistema. | Luis Eduardo Bahena Castillo | Medio | Alcance, Costo | Aumento en el alcance y costo del proyecto, pero mejora la confiabilidad del sistema. | Medio | Brenda Johana Gálvez Álvarez |
| 5 | 02/08/2024 | Actualizar la interfaz de usuario para incluir soporte para idiomas adicionales (alemán y japonés). | Expandir la base de usuarios potenciales al incluir más idiomas en la plataforma. | Abraham Rendon Tellez Giron | Alto | Alcance, Tiempo, Costo | Requiere modificaciones significativas en la interfaz y pruebas adicionales, lo que aumenta el tiempo y costo. | Alto | Brenda Johana Gálvez Álvarez |

ELABORÓ AUTORIZÓ



LUIS EDUARDO BAHENA CASTILLO BRENDA JOHANA GÁLVEZ ÁLVAREZ